MENAXHIMI I INVESTIMEVE PUBLIKE

KPI kryesore për dashboard:

| Nr | KPI | Si llogaritet / Çfarë tregon | Burimi i të dhënave | Komente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAZA 1: Planifikimi i prokurimit |  |  |  |  |
| 1 | Vlera totale e investimeve | Shuma e plotë në lekë e të gjitha investimeve publike të planifikuara në buxhet (llogaritë 230–231). | AFMIS |  |
| 2 | Përqindja e investimeve të planifikuara që janë të detajuara sipas procedurave të prokurimit | (vlera totale e elementit të parashikimit në SPE / Vlera totale e investimit sipas AFMIS) x 100 | AFMIS + APP (SPE) |  |
| 3 | Dërgimi i kërkesave pranë OBP | Vlera e buxhetit për të cilin ka ardhur kërkesa në OBP / vlerën totale të buxhetit | AFMIS + OBP | AFMIS me fishë institucionesh: dhe kuptohet sa % ka ardhur në OBP, e lidh me dërgimin e kërkesave në OBP |
| 4 | Përqindja e procedurave të kthyera nga OBP për korrigjim | (Numri i kërkesave për prokurim të rikthyera / numri total i kërkesave për prokurim) x 100 Matet përqindja e kërkesave për prokurim të cilat kanë nevojë për përpunime dhe saktësime të mëtejshme | OBP |  |
| FAZA 2: Zhvillimi i procedurës |  |  |  |  |
| 1 | Investime të shpallura | Numri dhe / ose vlera e investimeve (procedurave të prokurimit) që janë publikuara në SPE | OBP + APP |  |
| 2 | Investime të bllokuara nga ankimimi | Numri (ose vlera) i investimeve, procedura e të cilave aktualisht ka një ankim aktiv në KPP, që pengon vazhdimin e prokurimit. | KPP + APP | Sa janë bllokuar. Sa janë bllokuar dhe u ka kaluar afati i KPP-së për t’u shprehur:regjistri i ankesave dhe vendimeve; nëse kategoria është me afat 5+5+20, kufiri merret nga APP. Webi OCDS: regjistri i ankesave i lidhur me regjistrin e vendimeve nëpërmjet të njëjtit numër ankese. |
| 3 | Përqindja e vendimmarrjeve brenda afatit për ankesat që lidhen me dokumentet e tenderit | (Numri i vendimeve të marra brenda afatit ligjor / Numri total i vendimeve për ankesat mbi dokumentet e tenderit) x 100 | APP + KPP |  |
| FAZA 3: Vlerësimi i ofertave |  |  |  |  |
| 1 | Përqindja e procedurave me pjesëmarrje të vlerësuara brenda afatit | Numri i procedurave me pjesëmarrje të vlerësuara brenda afatit / numri total i procedurave me pjesëmarrje) x 100 | SPE | Njoftimi i fituesit paraprak është publik. Vlerësimi i ofertave kryhet në SPE; nëse funksionon lista e fituesve, do të lidhet me numrin unik |
| 2 | Përqindja e procedurave pa pjesëmarrje të anuluara brenda afatit | (numri i procedurave pa pjesëmarrje të anuluara brenda afatit / numri total i procedurave pa pjesëmarrje) x 100 | SPE | Për ankesa në fazë vlerësimi |
| 3 | Numri mesatar i ofertave sipas kategorisë së kontratës | Numri total i ofertave të paraqitura ÷ numri i procedurave ose loteve ku është paraqitur të paktën një ofertë. KPI-ja e ndarë sipas kategorisë së kontratës: punë, shërbime dhe mallra. | SPE |  |
| 4 | Përqindja e vendimmarrjeve brenda afatit për ankesat që lidhen me vlerësimin e ofertave | (Numri i vendimeve të marra brenda afatit ligjor / Numri total i vendimeve për ankesat mbi dokumentet e tenderit) x 100 | APP + KPP | Kush janë procedurat që janë jashtë afatit të vlerësimit? |
| FAZA 4: Zbatimi i kontratës |  |  |  |  |
| 1 | Shpejtësia e lidhjes së kontratës (referuar afatit ligjor prej 60 ditësh) | Nr. I ditëve nga publikimi I njoftimit të fituesit deri në lidhjen e kontratës | APP | Zakonisht, afati prej 60 ditësh zbatohet vetëm për procedurat e ndërtimit. Megjithatë, në praktikë, tejkalimi i këtij afati ndodh edhe për procedurat e tjera të vlerësimit. |
| 2 | % e ekzekutimit financiar | (Vlera e faturave të fiskalizuara dhe të pranuara ÷ Vlera e kontratës) × 100. Vlera e kontratës merret nga SMK; statusi i faturës (pranuar/refuzuar) verifikohet nga SIFQ. Përfshin edhe garancinë e kontratës (5%), e cila konsiderohet e realizuar vetëm pas kolaudimit. | SMK + SIFQ | Sipas Ligjit nr. 48/2016 "Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare" Cilat janë kontratat për të cilat shteti nuk ka kryer pagesën brenda afatit 30-ditor? |
| 3 | Vlera e pagesave të realizuara | Shuma totale e pagesave të kryera faktikisht nga thesari, bazuar te faturat e fiskalizuara (jo thjesht të prera). | SIFQ / Thesar |  |
| 4 | Përqindja e pagesave të kryera në afat | (Numri i pagesave të kryera brenda afatit të zbatueshëm ÷ numri total i pagesave) × 100. Treguesi monitoron realizimin e pagesave në kohë dhe mbështet vlerësimin e kushteve që ndikojnë në pjesëmarrjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME). | SIFQ / Thesar |  |
| FAZA 5: Menaxhimi i fondeve |  |  |  |  |
| 1 | Eficienca në planifikimet buxhetore | (Fondi limit sipas parashikimit në SPE ÷ buxheti sipas AFMIS) × 100. (Shënim: Vlerës buxhetore në AFMIS duhet t’i zbritet TVSH) | AFMIS + APP | Në praktikë, ofertat fituese janë mesatarisht rreth 70% më të ulëta se fondi limit Kontrollon sa efikas ka qenë autoriteti kontraktor (institucioni) në planifikimin e buxhetit që ka kryer – mund të digjen fondet. |
| 2 | Përqindja e investimeve të publikuara | (Vlera e investimeve të publikuara / vlera totale e investimeve të planifikuara) x 100 | AFMIS + OBP / SPE |  |
| 3 | Përqindja e investimeve të papublikuara | (Vlera e investimeve të papublikuara / vlera totale e investimeve të planifikuara) x 100 | AFMIS + APP / SPE | 40% e buxhetit nuk ka kaluar në OBP |
| 4 | Kohëzgjatja mesatare dhe mediane e ciklit të prokurimit, sipas fazave | Numri i ditëve për fazat kryesore: nga publikimi deri në hapjen e ofertave; nga hapja e ofertave deri në njoftimin e fituesit paraprak; nga njoftimi i fituesit paraprak deri në nënshkrimin e kontratës; si dhe kohëzgjatja totale nga publikimi deri në nënshkrimin e kontratës. Të raportohen vlerat mesatare, mediane, minimale dhe maksimale. Periudhat e pezullimit formal duhet të raportohen veçmas. | APP | Vlera e propozuar e referencës prej 144 ditësh duhet të verifikohet kundrejt metodologjisë zyrtare dhe përcaktimit të saktë të datës së fillimit dhe datës së përfundimit, përpara se të përdoret si benchmark institucional. |
| 5 | Marrëdhënia ndërmjet kohëzgjatjes së ciklit të prokurimit dhe konkurrencës | Analizon marrëdhënien ndërmjet numrit të ditëve nga hapja e procedurës deri në nënshkrimin e kontratës dhe numrit të ofertave të paraqitura për çdo procedurë. | APP / SPE + OBP |  |
| FAZA 6: Ndikimi social |  |  |  |  |
| 1 | Përqindja e procedurave të prokurimit në të cilat kanë marrë pjesë NVM-të | (numri i procedurave ku ka marrë pjesë të paktën një NVM / numri total i procedurave të prokurimit) x 100 | SPE | Ndërmarrje të vogla dhe të mesme (NVM): 93% |
| 2 | Numri i të punësuarve nëpërmjet kontratave të prokurimit publik | Numri total i të punësuarve | AKPA + DPT | 2 kritere për punësim nga prokurimi; sistem pikëzimi Kush vjen nga AKPA për t'u punësuar Ndihma ekonomike Prokurimi për zhvillimin ekonomik |
| 3 | Numri i personave që kanë dalë nga skema e asistencës sociale si rezultat i punësimit nëpërmjet kontratave të prokurimit publik. | Numri i përfituesve të skemës së asistencës sociale që kanë dalë nga skema si rezultat i punësimit në kontratat e prokurimit publik | AKPA + DPT |  |
| 4 | Numri i personave nga grupet e synuara të punësuar përmes kontratave të prokurimit publik | Numri i personave të punësuar përmes kontratave të prokurimit publik, i ndarë sipas kategorive: persona me aftësi të kufizuara, të rinj, persona në moshë të tretë, të papunë afatgjatë dhe grupe të tjera të identifikuara. | AKPA + DPT |  |
| FAZA 7: |  |  |  |  |